**Vyhodnocení Programu rozvoje Městského obvodu Pardubice VI na roky 2023-2026 za rok 2023**

Předkládám každoroční vyhodnocení Programu rozvoje za rok 2023 po jednotlivých oblastech

**Životní prostředí**

Životní prostředí je významně ovlivněno činností společností v průmyslové zóně ve Starých Čívicích a typem výroby (zpracování ropných produktů) firmy Paramo. Spolu s výrobou dochází i k značnému dopravnímu zatížení zejména Starých Čívic a Popkovic osobní i nákladní dopravou.

Další zátěž pro životní prostředí zejména z hlediska hluku znamená provoz armádní části mezinárodního letiště Pardubice. Jedná se zejména o cvičné lety vrtulníků a provozu při výlukách letiště Čáslav.

Provoz mezinárodního letiště Pardubice zatím vzhledem k četnosti vzletu a přistání dopravních letadel životní prostředí zásadně neovlivňuje, avšak vzhledem k navyšování letů do dovolenkových destinací zejména v letních měsících bude provoz letiště životní prostředí ovlivňovat.

Probíhá osazení a výměna starých stromů v alejí na silnici do Lánů na Důlku, připravuje se nová výsadba stromů v nově budovaném parku v lokalitě Svítkov - Západ.

Standardně probíhá pravidelná péče o zeleň a to seče, pletí a ořezy keřových porostů. Roste podíl havarijního kácení i bezpečnostních ořezů stromů na pozemcích města, zejména kvůli riziku jejich pádu či pádu větví.

**Odpady**

Svoz a likvidace komunálního odpadu z odpadkových nádob a nádob na psí exkrementy je stejně jako výsyp kontejnerů na separovaný odpad a přistavování velkoobjemových kontejnerů zajišťován na základě smlouvy společností SmP Odpady, a. s.

Dle požadavků občanů, poznatků členů komisí a kontrolní činnosti dochází po dohodě   
se SmP Odpady, a.s. a MmP v průběhu roku k úpravě počtu a přerozdělení přistavěných kontejnerů na tříděný odpad. Stejný postup je aplikován i u odpadkových nádob a nádob na psí exkrementy.

Obvod omezil četnost přistavování velkoobjemových kontejnerů na směsný odpad vzhledem k tomu, že je ve Svítkově umístěn sběrný dvůr s maximální možnou otevírací dobou.

Došlo i k poklesu černých skládek, a to zejména v lokalitě U Trojice a garáží u „bývalého Plynostavu“. Zejména v lokalitě u „Plynostavu“ se opatření zamezení několika vjezdů a ponechání jen jednoho plně osvědčilo. Letos jsme prozatím vystačili s úklidem naší pracovní četou. Kontroly na hospodaření s odpady v provozovnách jsme rozšířili i na drobné provozovny typu kadeřnictví, pedikúra apod.

**Dopravní infrastruktura**

Byly zahájeny rekonstrukce ulic K Dubině a Kolonie, kde v obou případech postupujeme ve spolupráci s VaK, který se mění i vodovod či vodovodní přípojky. Je předpoklad že obě investiční akce budou ukončeny ještě v letošním roce.

Dále bylo realizováno dopravní opatření v ulici Přerovská vedoucí ke zklidnění dopravy v této lokalitě. Zklidnění dopravy je připravováno v lokalitě Svítkov V.

V průběhu celého roku byly zajišťovány opravy závad komunikací (zejména opravy povrchu vozovek a chodníků, včetně havarijních oprav odvodnění těchto komunikací) na základě platné rámcové smlouvy se společností Aquastav Pardubice s.r.o.

Obě dvě firmy provozující elektrické koloběžky přestaly na území našeho obvodu poskytovat své služby vynětím odkládacích míst ze svých aplikací. Reagovaly tak na výsledky jednání kde jim byly vytýkány zásadní nedostatky zejména v odkládání koloběžek, ale i na nižší poptávku po této službě v našem obvodě.

Místní komise nadále podávají návrhy na realizaci dalších dopravních opatření vedoucí ke zvýšení bezpečnosti (odbočovací pruhy, zpomalovací prvky, úpravy dopravního značení atd.)

**Technická infrastruktura**

V letošním roce proběhla jednání se společností VaK Pardubice k odkanalizování zbylé části místní části Opočínek. Realizace by měla proběhnout v roce 2024. Výměna osvětlení v Lánech na Důlku bude zahájena v roce 2025.

**Sport, kultura, spolková činnost**

Byla zahájena realizace I. etapy výstavby sportoviště v Popkovicích, a to vybudování multifunkčního hřiště.

Městský obvod dále pokračuje v tradici pořádání akcí Rozloučení s prázdninami, Rozsvícení vánočního stromku ve Svítkově a pořádání obvodního plesu. Všechny akce byly občany obvodu hojně navštíveny.

Dále probíhá materiální i finanční podpora akcí pořádaných místními komisemi a občanskými sdruženími, především akce pro děti a mládež a širší veřejnost.

Na základě zpracované zprávy o stavu dětských hřišť bude obvod pokračovat ve výstavbě a rekonstrukcích dětských hřišť, sportovišť, odpočinkových zón a dále bude zajišťovat jejich údržbu tak, aby mobiliář byl měněn a opravován dle jeho skutečného stavu a stáří.

Probíhají přípravné činnosti k možnosti založit v obvodě divadelní spolek.

**Bezpečnost a veřejný pořádek**

MO Pardubice VI spolupracuje v bezpečnostní oblasti s městskou policií. Probíhají pravidelné porady jak s orgány MP, tak s PČR. V současné době je největším rizikem provoz na silnici I/2 při vjezdu do Starých Čívic v důsledku nepřiměřené rychlosti.

Řešíme často i nefunkční semafory při vjezdu na rosický most od svítkovské strany, kde se často tvoří kolony vozidel. Dále jsou poměrně často upravovány intervaly u popkovické světelné křižovatky, kde dochází ke kolonám v ranní dopravní špičce směrem od Starých Čívic. K tomu jsme nastavili systém komunikace s odpovědnými osobami na odboru dopravy Magistrátu města, kam hlásíme problémy a dostáváme zpětnou vazbu o přijatých opatřeních

V součinnosti s městskou policií pracujeme i na odstraňování vraků vozidel a odstraňování vozidel s neplatnou STK z komunikací. Bohužel stávající legislativa nám v rychlém řešení těchto problémů nijak nepomáhá.

Negativně ovlivňuje veřejný pořádek vznik různých „ubytovacích zařízení“, které vznikají přestavbami rodinných domů na ubytovny. Těch bohužel v našem obvodě vzniklo i vzniká několik a s tím roste i počet přestupkového jednání jejich obyvatel zejména ve věci rušení nočního klidu a narušování občanského soužití.

V příloze č. 1 - Vyhodnocení jednotlivých akcí je u každé akce popsán konkrétní stav,  
 ve kterém se aktuálně nachází.

**Příloha č. 1**

**Návrh opatření k naplnění Programu rozvoje**

Oblast životního prostředí

* ***Pokračovat v postupné revitalizaci lesa Zelenobranská dubina (spolupráce s MmP)*** *(zodpovědná osoba Kratochvíl, Klčo, Králíček)*

***Probíhá průběžně ve spolupráci s MmP, 2023 proklestění podél cyklostezky, podél lesních cest a v okruhu lesní učebny,***

* ***Pravidelné doplňování zeleně dle návrhu místních komisí ve všech místních částech***

*(zodpovědná osoba Králíček)*

***Probíhá průběžně***

* ***Vybudování nového parku v lokalitě u Zlaté přilby***

*(zodpovědná osoba Vencl, Klčo, Králíček)*

***Probíhá projektová příprava, předpoklad realizace 2024, Workout zrealizován + dotace Pce. kraj 2023***

* ***Vybudování oploceného psího výběhu***

*(zodpovědná osoba Vencl)*

***Probíhá projektová příprava, předpoklad realizace 2024***

Oblast odpadů

* ***Pravidelné kontroly provozoven***

*(zodpovědná osoba Králíček)*

***Probíhá průběžně***

* ***Likvidace a zamezení vzniku černých skládek***

*(zodpovědná osoba Králíček)*

***Probíhá průběžně***

* ***Příprava a realizace na postupný přechod separace odpadů DOOR TO DOOR***

*(zodpovědná osoba Králíček)*

***Realizace 04/2024 v koordinaci se samosprávou a dotčenými orgány MmP, SmP***

Oblast dopravní infrastruktury

* ***Zvýšení četnosti spojů MHD do všech lokalit městského obvodu***

*(zodpovědná osoba Kratochvíl)*

***Četnost se zatím nezměnila, došlo k omezení obslužnosti u zastávky MHD Popkovice školka***

* ***Rekonstrukce komunikace Kolonie***

*(zodpovědná osoba Králíček)*

***Zrealizováno***

* ***Rekonstrukce komunikace K Dubině***

*(zodpovědná osoba Králíček)*

***Zrealizováno***

* ***Zklidňování dopravy na Přerovské ulici***

*(zodpovědná osoba Králíček)*

***Zrealizováno***

* ***Oprava krytů dlážděných komunikací ul. v Chaloupkách***

*(zodpovědná osoba Králíček)*

***Zrealizováno***

* ***Rekonstrukce ul. V Borku ve Starých Čívicích***

*(zodpovědná osoba Králíček)*

***Předpoklad realizace 2024***

* ***Místo pro přecházení v Lánech na Důlku (u křížku, přes sil. III/32221)***

*(zodpovědná osoba Socha, Kratochvíl)*

***Předpoklad realizace 2024***

* ***Rekonstrukce komunikace Kokešova - Staré Čívice***

*(zodpovědná osoba Králíček)*

***Předpoklad realizace 2024***

* ***Odstavná plocha v ulici Hradčanská u budovy úřadu***

*(zodpovědná osoba Králíček)*

***Probíhá******projektová******příprava***

* ***Cyklostezka na Školní ulici***

*(zodpovědná osoba Králíček, Klčo)*

***Probíhají jednání o směně pozemků***

* ***Nový chodník k nákupnímu centru Billa a Mountfield***

*(zodpovědná osoba Králíček)*

***Osloven majitel pozemku, dohodnuta spolupráce na realizaci***

* ***Propojka mezi LnD a S.Č. (kolem silážních jam )***

*(zodpovědná osoba Kratochvíl)*

***Osloveni majitelé pozemků***

* ***Sjednocení zastávek (nástup-výstup) + nový přístřešek v Opočínku***

*(zodpovědná osoba Štichauer)*

***Nebude realizováno na základě jednání s Místní komisí***

* ***Odstavná plocha u Zlaté přilby naproti hřbitovu***

*(zodpovědná osoba Karas)*

***Bude řešeno na základě konzultace s DI PČR***

* ***Postupná oprava a rekonstrukce stávajících místních komunikací dle potřeby***

***Probíhá******průběžně***

Oblast technické infrastruktury

* ***Dokončení kanalizace Opočínek (+ finanční příspěvek občanům)***

*(zodpovědná osoba Králíček)*

***Předpoklad realizace 2024***

* ***Doplnění veřejného osvětlení (dle požadavků od občanů a komisí MO)***

*(zodpovědná osoba Králíček)*

***Probíhá dle potřeby. Předpoklad realizace rekonstrukce VO v Lány na Důlku 2026***

* ***Průběžné doplňování městského mobiliáře (dle požadavků od občanů a komisí MO)***

*(zodpovědná osoba Králíček)*

***Probíhá průběžně***

* ***Optika – při každé investici prověřit vhodnost instalace kabelových chrániček***

***Probíhá průběžně. 2023 chránička položena v ulici K Dubině a Kolonie.***

Oblast sportu, kultury, spolkové činnosti

* ***Vybudování sportoviště v Popkovicích***

*(zodpovědná osoba Králíček)*

***Stavba první etapy (multifunkce) zahájena 2023. Dokončení 2024.***

* ***Podpora spolkové činnosti formou dotací***

*(zodpovědná osoba Králíček)*

***Probíhá******průběžně***

* ***Obnova místního divadelního spolku***

*(zodpovědná osoba Vencl)*

***Proběhlo 3x jednání ohledně zřízení členské základny a orgánů spolku.***

* ***Nové oplocení sportoviště v Lánech na Důlku***

*(zodpovědná osoba Socha)*

***Příprava na rok 2025***

* ***Výměna herní sestavy na dětském hřišti v Opočínku***

*(zodpovědná osoba Socha)*

***Zrealizováno***

Oblast bezpečnosti v obvodě

* ***Častější aktivita městských strážníků v celém obvodě***

*(zodpovědná osoba Chmelík)*

***?***

* ***Zvýšíme bezpečnost u základní školy v Svítkově***

*(zodpovědná osoba Vencl)*

***Probíhají projekční práce***

Podpora investičních akcí, které nejsou v gesci MO Pardubice VI

* ***Zajistit úprava křižovatky Pražská, Školní - snazší výjezd ze Svítkova (investor ŘSD)***

*(zodpovědná osoba Králíček, Pelikán, Chmelík)*

***Mělo by být zahájeno 2025***

* ***Výstavba lávky přes slepé rameno Labe a propojení lávek (spolupráce s MO Pardubice VII),***

*(zodpovědná osoba Králíček)*

***Akce zrušena, jelikož MO Pce. VII lávku přes slepé rameno stavět nebude***

* ***Stavba Labské cyklostezky na území MO Pardubice VI (spolupráce se svazkem obcí a Pardubickým krajem)***

*(zodpovědná osoba Králíček, Pelikán)*

***Jedná se s majiteli pozemků o trase stezky***