Městský obvod – Statutární město Pardubice

Městský obvod Pardubice VI

Ing. Ondřej Karas, zastupitel MO Pardubice VI

Zpráva pro schůzi

Zastupitelstva MO Pardubice VI

dne **11.12.2023**

Předkladatel: Ing. Ondřej Karas, zastupitel MO Pardubice VI

Zpracovatel: Ing. Ondřej Karas, zastupitel MO Pardubice VI

**Řešení dopravy v lokalitě Svítkov V**

**Návrh usnesení:**

Zastupitelstvo MO Pardubice VI bere na vědomí zprávu o řešení dopravy v lokalitě Svítkov V.

**Důvodová zpráva:**

V průběhu uplynulých letech byly zaznamenávány různé připomínky občanů k dopravní situaci v lokalitě Svítkov V, která zahrnuje ulice Na Humenském, Dr. Matouška, Laty Brandisové, Dostihová, Františka Ventury a Ke Stájím v Pardubicích. Připomínky obyvatel obvykle směřovaly k problematickému vjíždění do lokality a vyjíždění z ní, k nedodržování rychlosti jízdy, zatíženosti některých komunikací na úkor komunikací jiných, živelnému parkování, nebo nedostatečných možností parkování.

Ukazovalo se tak jako čím dál více žádoucí provést odborné dopravní posouzení lokality Svítkov V ze strany dopravního projektanta. Na XXI. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice VI, konaném 12.09.2022 byl projednávám bod programu „Zpracování dopravních opatření pro lokalitu Svítkov V“ a bylo přijato Usnesení, kterým Zastupitelstvo MO Pardubice VI uložilo Radě MO Pardubice VI zadat výběrové řízení na projektanta návrhu dopravních opatření pro lokalitu Svítkov V s cílem zklidnění dopravy ulic Ke Stájím, Dr. Matouška, Laty Brandisové a Dostihová, s tím, že při zpracování návrhu budou vzaty v úvahu výsledky studie „Návrh změny organizace dopravy na sídlišti Na Humenském, Pardubice – Svítkov“, vypracované Univerzitou Pardubice.

Na 64. schůzi Rady městského obvodu Pardubice VI, konané dne 19.09.2022 Rada MO Pardubice VI odsouhlasila zadávací dokumentaci a vybrané subjekty připravované veřejné zakázky malého rozsahu „DOPRAVNÍ SITUACE V LOKALITĚ SVÍTKOV V“ a uložila odboru investic, dopravy a životního prostředí zahájit zadávací řízení. Na 1. schůzi Rady městského obvodu Pardubice VI, konané dne 24.11.2022, byla vyhodnocena veřejná zakázka malého rozsahu: „NÁVRH ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE V LOKALITĚ SVÍTKOV V“, kdy Rada MO Pardubice VI schválila na základě doporučení hodnotící komise, v souladu s ustanoveními Zákona o zadávání veřejných zakázek a Zadávacím řádem veřejných zakázek, zadání veřejné zakázky malého rozsahu „NÁVRH ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE V LOKALITĚ SVÍTKOV V“ uchazeči HIGHWAY DESIGN s.r.o., Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové, IČ: 27513351 a dále uložila Odboru investic, dopravy a životního prostředí uzavřít smlouvu o dílo s výše uvedeným uchazečem. Následně byla uzavřena smlouva o dílo s firmou HIGHWAY DESIGN s.r.o., Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové, IČ:27513351. Cena díla byla 80.000 Kč bez DPH.

Dne 12.06.2023 bylo IV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice VI bylo přijato Usnesení Z2023-50, kterým byl dán požadavek na uspořádání veřejného projednání studie před jejím dokončením.

Veřejné projednání studie bylo uskutečněno dne 27. 6. 2023 v 16 hodin bylo v sále penzionu Fajn v Žižkově ulici. Ing. Jiří Nývlt, jednatel společnosti HIGHWAY DESIGN s.r.o., podrobně prezentoval zpracovávanou studii a v rámci diskuze odpovídal na všechny dotazy občanů. Přítomní účastníci byli také PhDr. Petrem Králíčkem, starostou MO Pardubice VI informováni o tom, že v následujících dnech obdrží do schránek svých domů v lokalitě Svítkov V dotazníky k provedení ankety ohledně řešení dopravy v lokalitě Svítkov V za účelem zjištění, zda je nějaká varianta možných úprav pro obyvatele většiny domů přijatelná.

Do schránek všech domů v předmětné lokalitě byly na začátku července 2023 pracovníky úřadu rozneseny dotazníky, ve kterých mohli občané za každý dům označit, které z možných úprav si přejí realizovat. K dotazníku byla z obdržené studie, zpracované HIGHWAY DESIGN s.r.o. vždy přiložena také celková situace se znázorněním možných úprav. Podklady ze studie byly k nahlédnutí také na webu MO Pardubice VI. Vyplněný a podepsaný anketní lístek bylo možné odevzdat buď v budově úřadu, vhodit do jeho schránky, nebo jeho scan/fotokopii zaslat na e-mail do poloviny srpna.

Výsledky ankety pracovníci úřadu sečetli a zaznamenali do tabulky. Nejvíce hlasů bylo odevzdáno pro variantu spočívající v provedení stavebních úprav části zvýšených ploch křižovatek, tedy zmírnění nájezdů na zvýšené plochy křižovatek pomocí rampových částí se sklonem 1:10 pro rychlost 30 km/h.

Dne 01.09.2023 obdrželi obyvatelé lokality Svítkov V do svých schránek od starosty MO Pardubice VI informaci s uvedením počtů hlasů odevzdaných pro jednotlivé úpravy.

Na 14. schůzi Rady městského obvodu Pardubice VI, konané dne 18.09.2023 Rada MO Pardubice VI souhlasila se zadávací dokumentací a s vybranými subjekty připravované veřejné zakázky malého rozsahu „ZHOTOVENÍ PD PRO STAVEBNÍ ÚPRAVU KOMUNIKACÍ V LOKALITĚ SVÍTKOV V“ a uložila Odboru investic, dopravy a životního prostředí ÚMO Pardubice VI zahájit zadávací řízení. Na 15. schůzi Rady městského obvodu Pardubice VI, konané dne 16.10.2023 proběhlo vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „ZHOTOVENÍ PD PRO STAVEBNÍ ÚPRAVU KOMUNIKACÍ V LOKALITĚ SVÍTKOV V“. Rada MO Pardubice VI schválila na základě doporučení hodnotící komise, v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a vnitřním předpisem ÚMO Pardubice VI, zadat VZMR „ZHOTOVENÍ PD PRO STAVEBNÍ ÚPRAVU KOMUNIKACÍ V LOKALITĚ SVÍTKOV V“ uchazeči HIGHWAY DESIGN s.r.o., Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové, IČ:27513351 a uložila OIDŽP uzavřít s ním smlouvu o dílo. Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je vypracování projektové dokumentace pro stavební úpravy komunikací v lokalitě Svítkov V, a sice: Vjezd do oblasti – křižovatka na Humenském / Žižkova (tedy stavebně řešit vjezd do zóny pomocí širokého příčného prahu, na širokém příčném prahu umístit přechod pro chodce, upravit nároží u č.p. 213 pro návrhu chodníku ve směru k novému přechodu, doplnit bezbariérové řešení dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.) a stavební úprava rampových části zvýšených ploch křižovatek (úprava nájezdů na zvýšené plochy křižovatek Na Humenském - Dr. Matouška, Na Humenském - Laty Brandisové, Na Humenském - Dostihová a Dr. Matouška - Dostihová pomocí nájezdových obrubníků na nájezdy pomocí rampových částí - sklon 1:10 pro rychlost 30 km/h). Cena díla je 140.000,- Kč bez DPH. Předání kompletní projektové dokumentace ve všech potřebných stupních, včetně všech povolení nebo souhlasů, které jsou nutné pro realizaci stavby, je stanoven do 31.05.2024.

****

Seznam příloh:

č. 1 – detail křižovatky Na Humenském – Dr. Matouška

č. 2 – detail křižovatky Žižkova – Na Humenském