| Základní údaje |
| --- |
| Číslo záměru | Evidenční číslo přidělené vedoucím ORS. |
| Název: | Automatické mlýny: pardubická kulturfabrik „NKP Gočár“ |
| Přínosy: | Kulturfabrik Automatické mlýny by měla fungovat především jako: Veřejný prostor volně otevřený veřejnosti Zázemí pro vzdělávací aktivity městských školských zařízení (Centrální polytechnické dílny, ZUŠ, apod.) Prostory pro realizaci kulturních a společenských aktivit Rekonstrukce a zpřístupnění národní kulturní památky Areál využívající jedinečnost míst a atmosféru architektury stavby, propojený s parkem Na Špici, nábřežím Chrudimky a dalšími rekreačními oblastmi ve městě Významný turistický bod zapojený do sítě regionálních, celorepublikových a mezinárodních center. Komunitní hub – inspirativní prostor, v němž jednotlivé subjekty sdílejí prostory a využívají je pro své aktivity Modelový projekt postupné rekonverze, která vzešla z participačních procesů s veřejností a která reaguje na skutečné potřeby místa |
| Cíl projektu: | Otevření areálu pro veřejnost Rekonverze NKP |
| Výchozí stav: | Objekt Winternitzových automatických mlýnů, jejichž autorem je Josef Gočár, patří mezi nejvýznamnější stavby moderní české architektury. Automatické mlýny nejsou jednou z mnoha kulturních technických památek. Jedná se o jedinečnou dominantu města a ikonu průmyslové architektury evropského měřítka, národní kulturní památku. Samy o sobě jsou značkou města, turistickým cílem – nevyžadují budování image místa. Areál mlýnů je součástí centra města, je lokalitou s velkým rozvojovým potenciálem. Provoz v Automatických mlýnech byl ukončen na jaře 2013 a již v létě téhož roku zde proběhl multižánrový festival Automatické kulturní mlýny (květen ― červen, září ― říjen 2013), který svou vysokou návštěvností, účastí dobrovolníků a řady místních neziskových organizací na přípravě festivalu potvrdil velký zájem veřejnosti a možnosti areálu stát se kulturním a komunitním centrem Pardubic. Pokud se podaří získat areál do vlastnictví města, má území obrovský potenciál stát se velmi atraktivním veřejným prostorem, objektem s polyfunkčním využitím, které osloví více cílových skupin, zajistí život v areálu po celý den. Více funkcí v areálu znamená odolnost proti poklesu různých funkčních segmentů, zcela v duchu klasické portfoliové teorie známé z investičního bankovnictví. Větší pestrost funkcí může přispívat ke vzniku nových myšlenek a nápadů, ze kterých mohou vzniknout různé formy inovace. Prosperita města 21. století závisí na schopnostech jeho obyvatel, rozvoj kreativního a technického vzdělávání či řemeslných dovedností dětí podpoří udržitelný hospodářský rozvoj města. Vytvoření nejvhodnějšího mixu funkcí je otázkou diskuse v širokém plénu, diskuse s veřejností, potencionálními uživateli areálu, veřejnou správou, soukromou podnikatelskou sférou. Tato diskuse nad budoucností Automatických mlýnu v Pardubicích již začala. Diskusi nevyvolala veřejná správa, ale veřejnost sama. Již od počátku jsou Automatické mlýny a jejich budoucnost zcela spontánně věcí veřejnou. V současné chvíli je zásadním bodem pro celou realizaci projektu Automatických mlýnů výběr externího projektového manažera pro projekt AM – v současné chvíli není na magistrátu zaměstnanec, který by mohl splňovat tuto roli, a to z kapacitních a časových důvodů. Činnost projektového manažera: vedení celého projektu od jeho započetí až do kolaudace, projektovému manažeru bude stanoveno několik cílů, jichž by měl v projektu dosáhnout a jejichž závěry pak předložit vedení města: Cíle: navržení variant provozního modelu AM včetně návrhu subjektů, kteří budou AM využívat a včetně ekonomické rozvahy budoucího provozu AM návrh pro zadání soutěže na zpracování urbanistického a architektonického řešení areálu Automatických mlýnů, Náplň projektového manažera: V období od nákupu AM vytvoření: ideového záměru a logického rámce projektu kulturfabrik, pre-feasibility study, navržení modelu správy areálu a strategie jeho využití pro období přechodného užívání – zkušebního provozu. Dále ověření prostorové studie na základě dodaného stavebně – technického průzkumu, vytvoření a dodržování stavebního programu, jednání se stakeholdery – ověřování aktuálnosti jejich potřeb, spolupráce se subjektem pověřeným správou areálu, která povede k realizaci zkušebního provozu ve smyslu programové, technicko-administrativní správy. Dále zadání zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace (DUR, DSP, DPS), studie proveditelnosti, hledání finančních zdrojů a partnerů, spolupráce při výběru urbanistického a architektonického řešení areálu AM. Dále PR a transparentní komunikace projektu navenek. To vše ve spolupráci s příslušnými obory MmP a dalšími stakeholdery. |
| Termín dokončení: | 2020 – dokončení rekonverze NKP |
| Zdroje financování: | IROP SC 3.1 (dotace 80 %), SR (dotace 5 %), vlastní zdroje (15 %) 3.1. – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví. Cílem je zachovat, ochránit a rozvíjet potenciál kulturního a přírodního dědictví a využít ho k vyváženému rozvoji území s pozitivními dopady na místní či regionální zaměstnanost a konkurenceschopnost. =rekonstrukce budov NKP komplementárním projektem jsou také Centrální polytechnické dílny, kde je možné financování (SC 2.4 a OPVVV PO3) - rozšíření kapacit pro předškolní a školní vzdělávání, výstavba, rekonstrukce a vybavení odborných učeben, laboratoří, dílen, center odborné přípravy a pozemků pro výuku přírodovědných a technických oborů a pro výuku technických a řemeslných dovedností |
| Výstupy projektu (co?): | Navržené minimální veřejné prostranství 3485 m2 Rekonverze NKP (stručný návrh funkčního rozdělení budovy): Polytechnické vzdělávání 2000 m2 – komplementární projekt Centrální polytechnické dílny umožňuje umístit do této části AM, prostory pro polytechnické vzdělávání – z ploch 2000 m2 tvoří cca 30% ploch na potřebné zázemí: skladovací prostory, technologie, hygienické prostory Kultura a umění 696 m2 Umělecké vzdělávání (ZUŠ) 366 m2 Služby 531 m2 Komunitní 186 m2 |
| Hrubý harmonogram: | 2015 – 2017 přípravná fáze: příprava projektu, zpracování projektových dokumentací, výběrová řízení 2018 – 2020 fyzická realizace rekonstrukce NKP |
| Náklady (tis. Kč) | 2015 2016 | 1 mil. Kč 3 mil. Kč | 2017 2018 | 7 mil. Kč 49 mil. Kč | 2019 2020 | 90 mil. Kč 100 mil. Kč | Celkem | 250 mil. Kč |
| Hlavní rizika: | Neodkoupení areálu AM městem Pardubice Evropská komise omezí podporu NKP do maximální výše 5 mil eur (snaha evropských zemí, aby se omezení týkalo jednoho projektu, ne jedné NKP) Technický stav budovy bude v horším stavu, než jsou předpoklady a tím vzniknou větší finanční nároky na rekonstrukci Stop od památkářů |
| Věcně příslušný odbor: | OMI, OHA, OŠKS – není vyjasněno |
| Provozní náklady: | Propočet nákladů bude možné zrealizovat na základě dalších kroků projektu, tedy především výsledků stavebně technického průzkumu a rozhodnutí o náplni objektu. |
| Další informace: | Zde mohou být uvedeny další zpřesňující informace, např. jaká je cílová skupina projektu. |
| Vazba na strategii a rozpočet |
| Vazba na cíle SP: | 1.5, 3.2, 3.5, 4.7, 5.2 | Synergie: | 1.4, 3.1,4.2, 4.3, 5.1, 5.3 |
| Indikátory: | Makro indikátory 2, 3, 8 Indikátory: 32, 33, 38, 44, 49, 50, 51 |
| Stanovisko vedoucího ORS |
| . Doporučuji záměr realizovat jako projekt? Proč? Komentář k vazbě na strategický plán. |
| Stanovisko vedoucího OE |
| Komentář k návrhu zdrojů financování. |
| Stanovisko věcně příslušného odboru |
| Není-li vedoucí věcně příslušného odboru zároveň zadavatelem, uvede komentář k obsahu projektu (cíli, přínosům, výstupům). |
| Výsledek projednání poradou vedení: |
| Záměr je schválen/zamítnut. |
| Schválení dokumentu |
| Zadavatel: | Jméno a příjmení – není vyjasněno | Datum: | DD.MM.RRRR | Podpis: |  |
| Vedoucí OE: | Jméno a příjmení | Datum: | DD.MM.RRRR | Podpis: |  |
| Vedoucí ORS: | Jméno a příjmení | Datum: | DD.MM.RRRR | Podpis: |  |
| Za poradu vedení: | Jméno a příjmení | Datum: | DD.MM.RRRR | Podpis: |  |