**Vyhodnocení Programu rozvoje Městského obvodu Pardubice VI na roky 2023-2026 za rok 2024**

Předkládám každoroční vyhodnocení Programu rozvoje za rok 2024 po jednotlivých oblastech

**Životní prostředí**

Životní prostředí je významně ovlivněno činností společností v průmyslové zóně ve Starých Čívicích a typem výroby (zpracování ropných produktů) firmy Paramo. Spolu s výrobou dochází i k značnému dopravnímu zatížení na komunikaci I/2, zejména Starých Čívic a Popkovic osobní i nákladní dopravou. Jedná se o jedinou komunikaci do centra Pardubic směrem od Přelouče, je zde výrazná absence obchvatu.

Další zátěž pro životní prostředí zejména z hlediska hluku znamená provoz armádní části mezinárodního letiště Pardubice. Jedná se zejména o cvičné lety vrtulníků a provozu při výlukách letiště Čáslav.

Provoz na mezinárodním letišti Pardubice vzhledem k navýšení dovolenkových destinací značně vzrostl, někteří občané obvodu si stěžovali na hluk zejména od časných ranních linek .

Probíhá osazení a výměna starých stromů v alejí na silnici do Lánů na Důlku, pravidelně dochází k obměně stromů v obcích a probíhá nová výsadba stromů v nově budovaném parku v lokalitě Svítkov - Západ.

V lokalitě Svítkov-západ byly nově osázeny vybudované ostrůvky na komunikacích.

Standardně probíhá pravidelná péče o zeleň a to seče, pletí a ořezy keřových porostů. Roste podíl havarijního kácení i bezpečnostních ořezů stromů na pozemcích města, zejména kvůli riziku jejich pádu či pádu větví.

**Odpady**

Svoz a likvidace komunálního odpadu z odpadkových nádob a nádob na psí exkrementy je stejně jako výsyp kontejnerů na separovaný odpad a přistavování velkoobjemových kontejnerů zajišťován na základě smlouvy společností SmP Odpady, a. s.

Dle požadavků občanů, poznatků členů komisí a kontrolní činnosti dochází po dohodě   
se SmP Odpady, a.s. a MmP v průběhu roku k úpravě počtu a přerozdělení přistavěných kontejnerů na tříděný odpad. Stejný postup je aplikován i u odpadkových nádob a nádob na psí exkrementy.

Dvě části našeho obvodu, Svítkov a Popkovice, jsou od 1. dubna letošního roku zapojeny do systému likvidace odpadu „Door to door, neboli D2D“. Každá nemovitost má možnost třídit odpad samostatně do barevných plastových nádob u svého domu (žlutá - plast, modrá – papír), třídění odpadu tak začíná přímo v domácnostech.

Vzhledem ke kvalitnímu třídění dojde také k úpravě svozu komunálního odpadu. Nově tedy od 1 ledna 2025 se žlutá a modrá popelnice bude svážet jedenkrát za měsíc a černá popelnice bude vyvážena jedenkrát za dva týdny s platností pro všechna čísla popisná ve Svítkově a Popkovicích, to znamená i pro ty, kteří nejsou k této službě D2D přihlášeni.

Obvod omezil četnost přistavování velkoobjemových kontejnerů na směsný odpad vzhledem k tomu, že je ve Svítkově umístěn sběrný dvůr s maximální možnou otevírací dobou.

Bohužel se rozmáhá výskyt drobných černých skládek, a to zejména v lokalitě U Trojice a garáží u „bývalého Plynostavu“. Zejména občané vyhazují v těchto lokalitách stavební suť. Likvidaci zatím řešíme naší pracovní četou. Kontroly na hospodaření s odpady v provozovnách jsme rozšířili i na drobné provozovny typu kadeřnictví, pedikúra apod.

**Dopravní infrastruktura**

Bylo dokončeno vybudování nové komunikace v ulici V Borku, opraven byl kryt komunikace v části ulice Chotkova a provedena byla oprava chodníku v ulici Kokešova ve Starých Čívicích. Dále byla dokončena rekonstrukce ulice Kolonie ve Svítkově.

V rámci opravy komunikací po modernizaci železnice Pardubice dostala celá Trojice nové povrchy silnice a přilehlých chodníků.

Od začátku července probíhala ve Školní ulici, v úseku mezi ulicemi Dlouhá a Přerovská, rekonstrukce kanalizace. Stavební práce v rámci zakázky společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice zajišťovala společnost Agrostav Pardubice, která s finančním přispěním našeho obvodu zajistila opravu krytu komunikace v celé její šířce, protože ani povrch komunikace mimo prostor výkopu již nebyl v dobrém stavu.

V Lánech na Důlku bylo vybudováno nové místo pro přecházení v místě „U křížku“.

U budovy úřadu v Hradčanské ulici bylo zahájeno vybudování odstavné plochy.

V průběhu celého roku byly zajišťovány opravy závad komunikací (zejména opravy povrchu vozovek a chodníků, včetně havarijních oprav odvodnění těchto komunikací) na základě platné rámcové smlouvy se společností Aquastav Pardubice s.r.o.

Místní komise nadále podávají návrhy na realizaci dalších dopravních opatření vedoucí ke zvýšení bezpečnosti (odbočovací pruhy, zpomalovací prvky, úpravy dopravního značení atd.).

**Technická infrastruktura**

V letošním roce došlo k odkanalizování zbylé části místní části Opočínek a výměně potrubí v ulici Školní. Jedna část této akce stále ještě probíhá.

Na základě havarijního stavu a zatékání vody do kanceláří úřadu byla opravena střecha budovy úřadu.

**Sport, kultura, spolková činnost**

V rámci 1. etapy výstavby sportoviště v Popkovicích bylo vybudováno nové multifunkční hřiště se zázemím. Bohužel vzhledem k problémům se stavebním řízením („digitalizace stavebního řízení“) bylo hřiště zkolaudováno až ke konci listopadu.

V Lánech na Důlku byla opravena tenisová zeď a dokončena úprava altánu u tenisového hřiště.

Městský obvod dále pokračuje v tradici pořádání akcí Rozloučení s prázdninami, Rozsvícení vánočního stromku ve Svítkově a pořádání obvodního plesu. Všechny akce byly občany obvodu hojně navštíveny. V letošním roce byla plně obnovena světelná výzdoba na vánočním stromu u školy.

Dále probíhá materiální i finanční podpora akcí pořádaných místními komisemi a občanskými sdruženími, především akce pro děti a mládež a širší veřejnost.

Na základě zpracované zprávy o stavu dětských hřišť bude obvod pokračovat ve výstavbě a rekonstrukcích dětských hřišť, sportovišť, odpočinkových zón a dále bude zajišťovat jejich údržbu tak, aby mobiliář byl měněn a opravován dle jeho skutečného stavu a stáří.

Byl založen divadelní spolek který již nacvičuje divadelní představení s plánovaným vystoupením v polovině roku 2025.

**Bezpečnost a veřejný pořádek**

MO Pardubice VI spolupracuje v bezpečnostní oblasti s městskou policií. Probíhají pravidelné porady jak s orgány MP, tak s PČR. V současné době je největším rizikem provoz na silnici I/2 při vjezdu do Starých Čívic v důsledku nepřiměřené rychlosti.

Dále jsou magistrátem řešeny úpravy nastavení popkovické světelné křižovatky, kde dochází ke kolonám v ranní dopravní špičce směrem od Starých Čívic. K tomu jsme nastavili systém komunikace s odpovědnými osobami na odboru dopravy Magistrátu města, kam hlásíme problémy a dostáváme zpětnou vazbu o přijatých opatřeních.

V rámci letošních povodní Sbory hasičů Svítkov-Popkovice a Opočínek pomohly občanům Lánů na Důlku v zabránění vniku vody do jejich obydlí.

V součinnosti s městskou policií pracujeme i na odstraňování vraků vozidel a odstraňování vozidel s neplatnou STK z komunikací. Bohužel stávající legislativa nám v rychlém řešení těchto problémů nijak nepomáhá.

Trvale negativně ovlivňuje veřejný pořádek vznik různých „ubytovacích zařízení“, které vznikají přestavbami rodinných domů na ubytovny. Těch bohužel v našem obvodě vzniklo i stále vzniká několik a s tím roste i počet přestupkového jednání jejich obyvatel zejména ve věci rušení nočního klidu a narušování občanského soužití.

V příloze č. 1 - Vyhodnocení jednotlivých akcí je u každé akce popsán konkrétní stav,  
 ve kterém se aktuálně nachází.

**Příloha č. 1**

**Návrh opatření k naplnění Programu rozvoje**

Oblast životního prostředí

* ***Pokračovat v postupné revitalizaci lesa Zelenobranská dubina (spolupráce s MmP)*** *(zodpovědná osoba Kratochvíl, Klčo, Králíček)*

***Probíhá průběžně ve spolupráci s MmP, 2023 proklestění podél cyklostezky, podél lesních cest a v okruhu lesní učebny.***

* ***Pravidelné doplňování zeleně dle návrhu místních komisí ve všech místních částech***

*(zodpovědná osoba Králíček)*

***Probíhá průběžně***

* ***Vybudování nového parku v lokalitě u Zlaté přilby***

*(zodpovědná osoba Vencl, Klčo, Králíček)*

***Workout zrealizován + dotace Pce. kraj 2023, probíhá výsadba stromů a keřů, dokončení rok 2025***

* ***Vybudování oploceného psího výběhu***

*(zodpovědná osoba Vencl)*

***Realizace 2025***

Oblast odpadů

* ***Pravidelné kontroly provozoven***

*(zodpovědná osoba Králíček)*

***Probíhá průběžně, 2 provozovny ročně***

* ***Likvidace a zamezení vzniku černých skládek***

*(zodpovědná osoba Králíček)*

***Probíhá průběžně***

* ***Příprava a realizace na postupný přechod separace odpadů DOOR TO DOOR***

*(zodpovědná osoba Králíček)*

***Zrealizováno, systém zaveden***

Oblast dopravní infrastruktury

* ***Zvýšení četnosti spojů MHD do všech lokalit městského obvodu***

*(zodpovědná osoba Kratochvíl)*

***Četnost se zatím nezměnila, došlo k omezení obslužnosti u zastávky MHD Popkovice školka***

* ***Rekonstrukce komunikace Kolonie***

*(zodpovědná osoba Králíček)*

***Zrealizováno i s parkovacími místy***

* ***Rekonstrukce komunikace K Dubině***

*(zodpovědná osoba Králíček)*

***Zrealizováno***

* ***Zklidňování dopravy na Přerovské ulici***

*(zodpovědná osoba Králíček)*

***Zrealizováno***

* ***Oprava krytů dlážděných komunikací ul. v Chaloupkách***

*(zodpovědná osoba Králíček)*

***Zrealizováno***

* ***Rekonstrukce ul. V Borku ve Starých Čívicích***

*(zodpovědná osoba Králíček)*

***Zrealizováno***

* ***Místo pro přecházení v Lánech na Důlku (u křížku, přes sil. III/32221)***

*(zodpovědná osoba Socha, Kratochvíl)*

***Zrealizováno***

* ***Rekonstrukce komunikace Kokešova - Staré Čívice***

*(zodpovědná osoba Králíček)*

***Zrealizován chodník***

* ***Odstavná plocha v ulici Hradčanská u budovy úřadu***

*(zodpovědná osoba Králíček)*

***Zrealizováno***

* ***Cyklostezka na Školní ulici***

*(zodpovědná osoba Králíček, Klčo)*

***Probíhají jednání o směně pozemků***

* ***Nový chodník k nákupnímu centru Billa a Mountfield***

*(zodpovědná osoba Králíček)*

***Předpoklad realizace 2025***

* ***Propojka mezi LnD a S.Č. (kolem silážních jam )***

*(zodpovědná osoba Kratochvíl)*

***Osloveni majitelé pozemků***

* ***Sjednocení zastávek (nástup-výstup) + nový přístřešek v Opočínku***

*(zodpovědná osoba Štichauer)*

***Sjednocení zastávek nebude realizováno na základě jednání s Místní komisí, povolení realizace přístřešku se řeší***

* ***Odstavná plocha u Zlaté přilby naproti hřbitovu***

*(zodpovědná osoba Karas)*

***Bude řešeno na základě konzultace s DI PČR***

* ***Postupná oprava a rekonstrukce stávajících místních komunikací dle potřeby***

***Probíhá******průběžně***

Oblast technické infrastruktury

* ***Dokončení kanalizace Opočínek (+ finanční příspěvek občanům)***

*(zodpovědná osoba Králíček)*

***Zrealizováno, vyplácení příspěvků v roce 2025 - v návaznosti na kolaudaci a smlouvy s VAK***

* ***Doplnění veřejného osvětlení (dle požadavků od občanů a komisí MO)***

*(zodpovědná osoba Králíček)*

***Probíhá dle potřeby. Předpoklad realizace rekonstrukce VO v Lány na Důlku - Krchleby 2026***

* ***Průběžné doplňování městského mobiliáře (dle požadavků od občanů a komisí MO)***

*(zodpovědná osoba Králíček)*

***Probíhá průběžně***

* ***Optika – při každé investici prověřit vhodnost instalace kabelových chrániček***

***Probíhá průběžně. 2023 chránička položena v ulici K Dubině, Kolonie a V Borku.***

Oblast sportu, kultury, spolkové činnosti

* ***Vybudování sportoviště v Popkovicích***

*(zodpovědná osoba Králíček)*

***Stavba první etapy (multifunkční hřiště) zrealizována***

* ***Podpora spolkové činnosti formou dotací***

*(zodpovědná osoba Králíček)*

***Probíhá******průběžně***

* ***Obnova místního divadelního spolku***

*(zodpovědná osoba Vencl)*

***Zrealizováno, spolek zkouší.***

* ***Nové oplocení sportoviště v Lánech na Důlku***

*(zodpovědná osoba Socha)*

***Příprava na rok 2025***

* ***Výměna herní sestavy na dětském hřišti v Opočínku***

*(zodpovědná osoba Socha)*

***Zrealizováno***

Oblast bezpečnosti v obvodě

* ***Častější aktivita městských strážníků v celém obvodě***

*(zodpovědná osoba Chmelík)*

***?***

* ***Zvýšíme bezpečnost u základní školy v Svítkově***

*(zodpovědná osoba Vencl)*

***Vydáno stavební povolení na úpravu křižovatky Kostnická - Školní***

Podpora investičních akcí, které nejsou v gesci MO Pardubice VI

* ***Zajistit úprava křižovatky Pražská, Školní - snazší výjezd ze Svítkova (investor ŘSD)***

*(zodpovědná osoba Králíček, Pelikán, Chmelík)*

***Mělo by být zahájeno 2025***

* ***Výstavba lávky přes slepé rameno Labe a propojení lávek (spolupráce s MO Pardubice VII),***

*(zodpovědná osoba Králíček)*

***Akce zrušena, jelikož MO Pce. VII lávku přes slepé rameno stavět nebude***

* ***Stavba Labské cyklostezky na území MO Pardubice VI (spolupráce se svazkem obcí a Pardubickým krajem)***

*(zodpovědná osoba Králíček, Pelikán)*

***Jedná se s majiteli pozemků o trase stezky***